## Slide 1
Sistema de Gestión de Recursos Digitales
SGRD
Procesos ágiles de Desarrollo de Software
Gloria Cortés
Integrantes Equipo 2
  Sebastián Martínez
  Cristian Martínez
  Reinaldo Portocarrero
  Diego Rodríguez
  Alejandra Sabogal
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

## Slide 2: Agenda
Condiciones y supuestos
Demo de la aplicación
Verificación de historias de Usuario
Consideraciones sobre la entrega
Entregables Sprint 3

## Slide 3: Historias de usuario – Condiciones y supuestos
Existen tres roles de usuarios
  Asesor/Gestor
  Diseñador
  Realizador
Los datos del demo no corresponden a datos reales (No fueron suministrados)

## Slide 4: Demo
Como miembro de P&S usted podrá:
  Clasificar (por tipo) los recursos asociados a un proyecto, para poder identificar los diferentes recursos asociados a proyecto.
  Eliminar clips asociados a recursos de audio o video, para poder remover los clips que no tienen importancia para el recurso.
  Eliminar una entrada del plan de producción para en caso de no necesitarlo, disponer de esta opción en la plataforma.
  Exportar el plan de producción de un proyecto, para poder compartir el plan con interesados o personas que no tengan acceso al sistema, o para realizar ajustes necesarios.
  Programar la descarga de recursos o crudos a mi máquina local, para poder aprovechar los tiempos no laborales en esta tarea y así tener los recursos disponibles al inicio de mi jornada laboral.
  Relacionar la ubicación del producto terminado en el sistema de archivos, para poder tener control del producto final en el sistema de archivos.
  Agregar tags o etiquetar los recursos, para poder asociar información relevante del contenido del recurso.

## Slide 5: Historias de usuario (3)
Historia | Nombre | Puntos | Estado
SGRD-29 | Clasificar recursos | 3 | DONE
SGRD-83 | Eliminar clip | 2 | DONE
SGRD-91 | Eliminar entrada del plan de producción | 2 | DONE
SGRD-79 | Exportar plan de producción a Excel | 5 | DONE
SGRD-10 | Planear descarga de recursos a equipo local | 8 | DONE
SGRD-11 | Relacionar ubicación productos terminados | 5 | DONE
SGRD-84 | Tagueo de información | 5 | DONE

## Slide 6: Historias de usuario – Consideraciones
Se debe contar con una cuenta en AWS para el almacenamiento de la información

## Slide 7: Entregables
Repositorio de código fuente: https://github.com/DiegoRBaquero/proyecto-agiles.git
Documentación: http://172.24.101.27:8000/display/G2/G2-SGRD+Home
JIRA: http://172.24.101.27:8080/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=2&projectKey=SGRD&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=1
Documentación de pruebas unitarias, funcionales y de carga: https://